|  | СВА.82; Обновление Единой отраслевой системы электронного документооборота (локальная инсталляция). 1.1. Описание услуги |  |
| --- | --- | --- |
|  | Обновление продуктивной Единой отраслевой системы электронного документооборота (далее – ПО ЕОСДО), эксплуатируемой Заказчиком на инфраструктуре и в локальной вычислительной сети Заказчика (локальная инсталляция). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Способ подключения к ИТ-системе (если необходимо и в зависимости от технической возможности организации) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ярлык на Портале терминальных приложений - Прямая ссылка на Web-ресурс из КСПД - Прямая ссылка на Web-ресурс из интернет (требуется СКЗИ на АРМ / не требуется) - «Толстый клиент» на АРМ пользователя (требуется СКЗИ на АРМ / не требуется) - Другой способ Web-ресурс в локальной вычислительной сети предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Группа корпоративных бизнес-процессов / сценариев, поддерживаемых в рамках услуги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Интеграция с корпоративными ИТ-системами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТ-система |  | Группа процессов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В рамках настоящей услуги не осуществляется. |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Интеграция с внешними ИТ-системами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТ-система |  | Группа процессов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В рамках настоящей услуги не осуществляется. |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Состав услуги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центр поддержки пользователей |  | Прием, обработка, регистрация и маршрутизация поступающих обращений от сотрудников второй линии техподдержки ПО ЕОСДО Заказчика (не конечные пользователи). Каналы передачи обращений: - по электронной почте 1111@greenatom.ru - через «Портал Самообслуживания» по адресу http://support.rosatom.ru/ |  |  |  |  |  |
|  | Функциональная поддержка |  | В рамках обновления ПО ЕОСДО проводится установка релизов, сервисных пакетов и патчей ЕОСДО. |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка интеграционных процессов |  | Поддержка интеграционных процессов в рамках настоящей услуги не осуществляется. |  |  |  |  |  |
|  | ИТ-инфраструктура |  | Поддержка ИТ-инфраструктуры в рамках настоящей услуги не осуществляется. |  |  |  |  |  |
|  | Адаптация ИТ-системы |  | Адаптация ИТ-системы в рамках настоящей услуги не осуществляется. |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Наименование и место хранения пользовательской документации: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ИТ-система |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |
|  | - Портал Госкорпорации «Росатом» |  | - |  |  |  |  |  |
|  | - Иное место |  | https://portalga.rosatom.local/sites/sharedoceosdo/li/ |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Ограничения по оказанию услуги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограничения в части обновления ПО ЕОСДО - Обновление ПО ЕОСДО осуществляется в 5 этапов: Этап 1 – Подготовка релиза. Ответственный – АО «Гринатом». - Подготовка кумулятивного релиза обновления ПО ЕОСДО (локальная инсталляция). - Формирование требований для модификации ландшафта ПО ЕОСДО Заказчика, необходимой для обновления ПО ЕОСДО. - Подготовка списка функциональных изменений ЕОСДО. - Подготовка обновленных инструкций пользователя ЕОСДО. - Выкладка кумулятивного релиза обновления ПО ЕОСДО, списка функциональных изменений ЕОСДО, обновленных инструкций пользователя ЕОСДО на ресурс https://portalga.rosatom.local/sites/sharedoceosdo/li/. Этап 2 – Подготовка к проведению обновления. Ответственный – Заказчик. - Заказчик для проведения работ по обновлению Единой отраслевой системы электронного документооборота (далее – ПО ЕОСДО) выделяет вычислительные мощности под развертывание копии продуктивной Системы. - Заказчик для проведения работ по обновлению ПО ЕОСДО обеспечивает наличие тестового ландшафта в виде копии продуктивной Системы, с актуальным репозиторием не старше месяца от даты запроса на обновление в ЦПП. - Заказчик до начала работ по обновлению ПО ЕОСДО согласует с Исполнителем время проведения работ в соответствии с регламентом взаимодействия сторон по Договору на оказание услуг. - Заказчик до начала оказания услуги выделяет технических специалистов для сопровождения работ Исполнителя. - Заказчик обеспечивает распределение доступов и привилегий к конфигурационным единицам ЕОСДО в соответствии с назначенными ролями. - Заказчик для проведения работ обеспечивает Исполнителя рабочим местом: - с доступами к ландшафтам ЕОСДО и КСПД - с установленным ПО (В соответствии с Договором на оказание услуг). - Заказчик обеспечивает Исполнителя необходимым набором дистрибутивов ПО для проведения работ по обновлению ЕОСДО. - Заказчик обеспечивает возможность установки ПО, необходимого для проведения работ по обновлению Системы на рабочее место Исполнителя. - Заказчик обеспечивает устранение инцидентов, проблем, нарушений целостности данных, сбоев в аппаратной части, сети, программном обеспечении, препятствующих проведению работ по обновлению ЕОСДО и входящих в состав компонент ЕОСДО, поддержку которых осуществляет Заказчик. - Выполнение следующих работ по поддержке конфигурационных единиц ИТ-ландшафтов ЕОСДО осуществляется Заказчиком: - Администрирование операционной системы серверов конфигурационных единиц ЕОСДО, СУБД, прикладного программного обеспечения ПО ЕОСДО, справочников ПО ЕОСДО. - Выполнение регламентных работ, связанных с обслуживанием конфигурационных единиц, резервное копирование данных. - Выполнение комплекса работ, связанных с обновлением программного и аппаратного обеспечения конфигурационных единиц ЕОСДО. - Осуществление мониторинга доступности для своевременного предотвращения и решения инцидентов. - Устранение возникающих инцидентов, проблем, сбоев в аппаратной части, сети, программном обеспечении, не входящем в состав прикладного ПО ЕОСДО (см. 1.8.13). - Устранение инцидентов и проблем, вызванных нарушением целостности данных в БД ЕОСДО вследствие проведения специалистами Заказчика работ, не предусмотренных эксплуатационной документацией ПО ЕОСДО и/или не согласованных с Исполнителем. - Устранение возникающих инцидентов, проблем пользователей, сбоев, связанных с работой платформы , прикладного ПО ЕОСДО, не требующих вмешательства разработчика, либо вендора ПО. - Компоненты ЕОСДО, поддержку которых полностью осуществляет Заказчик: - Аппаратное обеспечение Системы (Серверы p-series, серверы Intel, системы хранения, системы резервного копирования, балансировщики нагрузки, сетевое оборудование). - Операционные системы, включая (файловые) хранилища документов, индексов. - СУБД. - ПО систем хранения. - ПО рабочих станций пользователей. - ПО серверов приложений с ПО ЕОСДО. Этап 3 – Обновление тестового ландшафта ПО ЕОСДО. Ответственный – АО «Гринатом». - Обновление ПО ЕОСДО, установка релизов, сервисных пакетов и патчей ПО ЕОСДО на тестовом ландшафте. - Проведение экспресс тестирования обновленного тестового ландшафта ПО ЕОСДО - Передача обновленного ландшафта ПО ЕОСДО Заказчику для проведения тестирования перед обновлением продуктивного ландшафта ПО ЕОСДО. - Оформление протокола выполненных работ со стороны АО «Гринатом», направление протокола в адрес Заказчика. Этап 4 – Тестирование обновленного тестового ландшафта ПО ЕОСДО. Ответственный – Заказчик. - Тестирование обновленного тестового ландшафта ПО ЕОСДО осуществляется Заказчиком в срок не более 10 рабочих дней с момента завершения работ АО «Гринатом» по обновлению тестового ландшафта ПО ЕОСДО - Ошибки, выявленные Заказчиком на этапе тестирования обновленного тестового ландшафта ПО ЕОСДО направляются в АО «Гринатом» путем подачи обращения на 1111@greenatom.ru Этап 5 - Обновление продуктивного ландшафта ПО ЕОСДО. Ответственный – АО «Гринатом». - Обновление ПО ЕОСДО, установка релизов, сервисных пакетов и патчей ПО ЕОСДО на продуктивном ландшафте. - Проведение экспресс тестирования обновленного продуктивного ландшафта ПО ЕОСДО - Передача обновленного ландшафта ПО ЕОСДО Заказчику. - Оформление протокола выполненных работ со стороны АО «Гринатом», направление протокола в адрес Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Норматив на поддержку |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подразделение |  | Предельное значение трудозатрат на поддержку 1 единицы объемного показателя по услуге (чел.мес.) |  |  |  |  |  |
|  | Функциональная поддержка |  | 0,882000000 |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка интеграционных процессов |  | Для настоящей услуги поддержка интеграционных процессов не выполняется |  |  |  |  |  |
|  | ИТ-инфраструктура |  | Для настоящей услуги поддержка ИТ-инфраструктуры не выполняется |  |  |  |  |  |
|  | 1.10. Дополнительные параметры оказания услуги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.1. Допустимый простой ИТ-ресурса в течении года, часов |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.2. Срок хранения данных резервного копирования (в календарных днях) |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.3. Целевая точка восстановления ИТ-ресурса (RPO) (в рабочих часах) |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.4. Целевое время восстановления ИТ-ресурса (RTO) (в рабочих часах) |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.5. Обеспечение катастрофоустойчивости ИТ-ресурса |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |